# COMPTE RENDU DE REUNION

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **De / From :** |  | **À / To :** |
| Delphine Meyrieux | M. Carré |
|  |  |
| **Date :** | **Copies :** |
| 28.02.2014 |  |
|  |
| **Référence :** |
| 0.1 |
|  |
| **Type :** |
| Sprint Review |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tenue à / Held at :** Université Sciences et Techniques de Rouen (Madrillet) | Page 1/1 |
| **Participants :**  **Equipe :** Delphine Meyrieux, Julien Szlamowicz, Timothée Guegan, Tony Coriolle, Clément Etendard, Ibrahima Sory Bary  **Client :** M. Carré  **Absents : /** |  |
| * **Avancement IHM : toutes les taches du 1er sprint ont été validées** * **Avancement Sage : toutes les taches du 1er sprint ont été validées : développement de l’algorithme de Dixon mais l’exécution reste longue** * **Avancement CUDA : Algorithme presque terminé, le finir en priorité au début du sprint suivant** * **2ème sprint : prochaines taches à développer**   + **MISC : Génération rapports XML, comparaison de deux rapports, conversion du nombre en hexadécimal, binaire ou décimal**   + **Sage : optimisation de l’algorithme de Dixon**   + **CUDA : finir l’algorithme et optimisation de celui-ci** |  |